Nr. 4.593/08.05.2023

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA OFERTARE

pentru atribuirea contractului de elaborare a documentației tehnice la faza

Studiului de Fezabilitate cu elemente specifice D.A.L.I.

Patriarhia Română intenționează să acceseze fonduri nerambursabile prin programele operaționale aferente perioadei de programare 2021-2027 pentru realizarea unui centru de tineret în localitatea Pantelimon, jud. Ilfov. În acest scop dorește să achiziționeze servicii de elaborare a documentației tehnice la faza Studiului de Fezabilitate cu elemente specifice D.A.L.I. pentru proiectul „Construire Centru de activități cu tineretul – Sfântul Ilie Tesviteanul”.

SPECIFICAȚII TEHNICE

I. INFORMAŢII GENERALE

1.1 Informații despre solicitant

Denumire beneficiar: Patriarhia Română

Adresa: Bd. Regina Maria nr. 1, sector 4, mun. București

Persoană de contact: Florin Marica

Telefon: 0724.374.194

E-mail: florinmarica@patriarhia.ro

1.2. Denumirea obiectivului de investiții

„Construire Centru de activități cu tineretul – Sfântul Ilie Tesviteanul”: reabilitare clădiri existente, construcții noi, demolare clădiri existente, amenajare exterioară incintă, utilități, împrejmuire, Str. Răscoalei nr. 3-5, localitatea Pantelimon, jud. Ilfov.

II. INFORMAȚII DESPRE OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

Centru de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” va fi un Complex reprezentativ și modern ce are ca scop realizarea unui spațiu pentru comunitatea de tineri și copii – un spațiu al comuniunii și comunicării. Centrul va fi locul în care se vor desfășura activități și evenimente cultural–educative și de recreere, cu spații atractive pentru tineri și copii.

În cadrul acestui Complex se vor putea organiza antrenamente, competiții sportive, competiții culturale, implementarea celor mai bune practici și schimburi de idei constructive, inițiere și implementare proiecte noi. Activitatea Centrului se va desfășoară atât la interior – în corpurile de clădire existente care se vor păstra și consolida, reabilita și refuncționaliza și în cele care se propun a se construi – precum și la exterior, pe zone de activități special amenajate.

2.1 Informații privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcției

existente, documentație cadastrală:

Imobilul Situat în jud. Ilfov, orașul Pantelimon, str. Răscoalei, nr 3-5, intabulat în CF 102312 sub număr cadastral 102312 (ce conține atât terenul, cât și construcțiile existente pe acesta), propus pentru a fi alocat edificării obiectivului mai sus menționat se află în proprietatea Arhiepiscopiei Bucureștilor, prin Hotărârea de Guvern nr. 263 din 23.02.2022, publicată în Monitorul Oficial partea 1, nr. 186 din 24.02.2022.

2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții

- descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan):

Terenul are categoria de folosință actuală “curți, construcții”, se găsește în intravilanul localității Pantelimon, are suprafața de 104.663 mp (din măsurători) și 106.731 mp (din acte) și reprezintă Tarla 65, Parcelele 659, 661.

Adresa: str. Răscoalei, nr. 3-5, oraș Pantelimon, jud. Ilfov.

Acesta are forma unui poligon neregulat, având deschiderea cea mai mare la strada Răscoalei (L = 408,43 ml).

- relațiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile:

Lotul de teren alocat realizării obiectivului “Centru pentru tineret Sfântul Ilie Tesviteanul“, este dezvoltat cu ieșire la 2 străzi principale ale localității - strada Răscoalei, pe latura Sud-Estică și strada Armatei, pe latura Nord-Estică. Pe celelalte laturi, perimetral, terenul este bordat de drumuri nesistematizate, de pământ, pe proprietăți private.

- surse de poluare existente în zonă:

În zonă nu sunt amplasate și nu funcționează unități economico-productive sau de altă natură, care prin activitatea lor să reprezinte surse de poluare, pentru Obiectivul analizat.

- particularități de relief:

Orașul Pantelimon se află în Câmpia Română (mai precis, în Câmpia Vlăsiei), pe malul stâng al râului Colentina, care îl desparte de București. În zona orașului Pantelimon, acest râu formează lacurile Pantelimon I, Pantelimon II și Cernica. Principala zonă locuită a orașului se află în extremitatea vestică, pe malurile lacurilor râului Colentina, unde se afla vatra fostului sat, a cărui parte de vest a fost inclusă în București.

d.1) din punct de vedere topografic: Terenul Centrului de activități cu tineretul Sf. Ilie Tesviteanul este un teren ce prezinta denivelări, astfel: in partea sudica a amplasamentului este relativ plat iar in partea nord-vestica a amplasamentului prezinta declivități provenite din aglomerări de depozite de moloz și deșeuri de pe amplasament peste care s-a dezvoltat o bogata vegetație necontrolata, inclusiv pe zona fostelor corpuri de clădiri agro-zootehnice care se vor demola.

d.2) din punct de vedere geotehnic terenul, s-au efectuat 3 foraje pe zona centrala si de Nord a terenului – pe care se vor edifica construcțiile noi, s-au efectuat 3 dezveliri la fundațiile corpurile de clădire existente, amplasate, amplasate pe latura Sud-Estica a terenului, care se vor expertiza si consolida si s-au efectuat 2 dezveliri la fundațiile unor clădiri care se vor demola.

Acestea se regăsesc în urma realizării unui Studiu geotehnic care face parte integranta din prezenta documentație si s-au constatat următoarele:

- o zona cu grosime variabila, formata din umplutura de pământ cu fragmente mari și mici de materiale de construcții, pietriș, etc., variind intre 1,20 m pe zona de N-V si de 0,40 m pe zona centrala;

- o zona alcătuită din: Argilă prăfoasă cafenie, plastic vârtoasă, cu grosimi intre 0,50 si 1,60 ml;

- o zona alcătuită din: Argilă prăfoasă cafenie - gălbuie, plastic vârtoasă pana la tare, pe alocuri cu calcar diseminat, cu grosimi intre 1,40 si 2,90 ml;

- din nou Argilă prăfoasă cafenie, plastic vârtoasă, cu grosimi intre 1,00 si 1,40 ml;

- o zona alcătuită din: Argilă prăfoasă cafenie - gălbuie, plastic vârtoasă cu calcar alterat, cu grosimi intre 0,80 si 1,80 ml.

La data execuției forajelor - Ianuarie 2022 - apa subterană nu a fost interceptată până la adâncimea de 6.00 m, de la nivelul terenului actual.

- nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilități de asigurare a utilităților:

La strada principal, Răscoalei și pe cea secundară, Armatei, se găsesc din rețelele orășenești, toate utilitățile: apa, canalizare, gaze, electricitate și telefonizare – pentru care sunt necesare racorduri și branșamente pentru noile obiective. De asemenea, în proximitatea terenului se găsește un Post de Transformare, nou construit, care poate asigura alimentarea necesară obiectivului, în conformitate cu decizia deținătorului rețelei, funcție de soluția de racord ce o va propune.

- existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:

Pe amplasamentul alocat edificării obiectivului, nu au fost identificate rețele edilitare care sa necesite relocare sau protejare.

Pe amplasament s-a identificat un puț nefuncțional, existent în zona clădirilor ce se propun a se demola (fostele grajduri animale), din zona nord-estică a amplasamentului.

- posibile obligații de servitute: Nu este cazul.

- condiționări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz.

Se vor lua în calcul, amenajările exterioare și amenajarea teritoriului, după dezafectarea corpurilor de clădire existente C6, ...., C18. Pentru corpurile de clădire existente C1, C2, C3 și C4, condiționările constructive vor surveni, ca urmare a elaborării Expertizei Tehnice a structurii lor de rezistență - ce va preciza nivelul de consolidare necesar - coroborat cu prevederile normativelor tehnice în vigoare și noile destinații propuse, ale acestora.

- reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate – plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent.

Pentru noul Obiectiv propus, vor fi respectate impunerile și cerințele cuprinse in Certificatul de Urbanism emis de către Primăria oraș Pantelimon, in concordanta cu planurile urbanistice si regulamentul local de urbanism aferent: P.U.G.-ul orașului Pantelimon și Regulamentul Local de Urbanism, P.U.Z.-ul (conform HCL 85/29.03.2023).

- existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție:

Pe amplasament și în zona imediat învecinată, nu sunt menționate monumente istorice, de arhitectură sau situri arheologice.

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic şi funcțional

Centru de activități cu tineretul ”Sfântul Ilie Tesviteanul” va fi un Complex reprezentativ și modern ce are ca scop realizarea unui spațiu pentru comunitatea de tineri și copii – un spațiu al comuniunii și comunicării. Centrul va fi locul în care se vor desfășura activități și evenimente cultural–educative și de recreere, cu spații atractive pentru tineri și copii.

În acest Complex se vor putea organiza antrenamente, competiții sportive, competiții culturale, implementarea celor mai bune practici și schimburi de idei constructive, inițiere si implementare proiecte noi. Activitatea Centrului se va desfășura atât la interior – în corpurile de clădire existente care se vor păstra si consolida, reabilita și refuncționaliza și în cele care se propun a se construi – precum și la exterior, pe zone de activități special amenajate.

Detalii în legătură cu investiția: caracteristici, funcțiuni, parametri, date tehnice specifice etc., se regăsesc în TEMA DE PROIECTARE care este atașată prezentului document.

III. INFORMAȚII PRIVIND OBIECTUL ACHIZIȚIEI

3.1. Denumirea achiziției

Servicii de elaborare a documentației tehnice la faza Studiului de Fezabilitate cu elemente specifice D.A.L.I.

Cod CPV:

79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)

71335000-5 Studii tehnice (Rev.2)

3.2. Valoarea totală estimată a achiziției: 600.000,00 lei fără TVA

Garanție de participare: nu se solicită.

Garanției de bună execuție: nu se solicită.

3.3. Descrierea principalelor activități

3.3.1. Întocmirea documentației pentru obținerea Certificatului de Urbanism, inclusiv obținerea Certificatului de Urbanism

3.3.2. Întocmirea documentației și obținerea avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism

Prestatorul va trebui să elaboreze documentațiile pentru obținerea în numele beneficiarului a avizelor, acordurilor şi autorizațiilor la faza SF cu elemente specifice DALI.

Proiectantul are obligația să întocmească documentațiile pentru obținerea avizelor, să le obțină în numele beneficiarului și să anexeze documentelor proiectate toate avizele și acordurile necesare pentru realizarea tuturor fazelor de proiectare, necesare pentru obținerea autorizației de construire.

Tipuri de avize pe care trebuie să le obțină prestatorul: avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism, inclusiv avizul Ministerului Culturii (dacă este cazul), Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

3.3.3. Efectuarea de Studii de soluții:

- întocmirea releveelor de arhitectură întocmai cu situația de pe teren;

- întocmirea unui studiu geotehnic;

- întocmirea expertizei tehnice;

- alte studii necesare, după caz.

3.3.4. Elaborare audit energetic

În baza concluziilor raportului de audit energetic se va elabora documentația SF cu elemente de DALI pentru obiectivul de investiții vizat.

Elaborarea auditului energetic, inclusiv fișa de analiză termică și energetică a clădirilor, precum și a certificatului de performanță energetică a clădirilor/obiectivului de investiție, corespunzător stării tehnice inițiale, se realizează de către un auditor energetic pentru clădiri, persoană fizică atestată gradul I, specialitatea construcții si/sau construcții si instalații.

Se va ține cont de potențialul de atenuare a dezastrelor naturale şi de adaptare la acestea a investiției realizate prin proiect (ex: utilizarea de materiale ecologice/reciclabile/ sustenabile/care nu întrețin arderea).

Auditul energetic al clădirii se finalizează cu raportul de audit energetic.

Categoriile de lucrări prevăzute în documentațiile tehnico-economice se fundamentează în raportul de audit energetic.

Fișa de analiză termică și energetică a clădirii (FA TE), certificatul de performanță energetică a clădirii (CPE), raportul de audit energetic (RAE), trebuie să fie coerente din punct de vedere tehnic, aspectele legate de conținut și cele calitative trebuie să fie suficiente, corecte și justificate.

3.3.5. Elaborare documentație la faza Studiu de fezabilitate cu elemente de D.A.L.I.

Obligații privind colectarea datelor

Obligațiile Beneficiarului

Prin intermediul prezentelor specificații tehnice sau la solicitarea viitorului prestator, beneficiarul va pune la dispoziție toate informațiile, datele și studiile disponibile la nivelul său, informațiile având caracter informativ; pentru care Beneficiarul nu va purta responsabilitatea privind acuratețea și veridicitatea acestora (este cazul informațiilor cu caracter tehnic referitor la situația actuală a clădirilor etc).

Obligațiile Prestatorului

Prestatorul trebuie să aibă în vedere că responsabilitatea colectării și verificării datelor îi revine în totalitate pe parcursul executării serviciilor. Dacă datele ori informațiile disponibile sunt considerate insuficiente de către Prestator, acesta are obligația de a realiza propriile investigații, studii ori analize suplimentare, cu sprijinul Beneficiarului ori de câte ori acest lucru este posibil și necesar, pentru a se asigura că investițiile ce vor fi propuse de el prin DALI sunt sustenabile și eficiente din punct de vedere al costurilor.

Prestatorul este responsabil în totalitate pentru colectarea tuturor informațiilor și datelor necesare pentru atingerea rezultatelor si livrabilelor solicitate prin specificațiile tehnice, iar costurile aferente investigațiilor, studiilor și analizelor de mai sus vor fi incluse în oferta acestuia.

Elaborarea Studiului de fezabilitate (SF) cu elemente de D.A.L.I.

Documentația va fi elaborată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

Conformitatea și calitatea documentației se va verifica în conformitate cu legislația și prevederile ghidului solicitantului.

Documentația va prelua condițiile impuse prin avize şi acorduri solicitate prin certificatul de urbanism.

Documentația va respecta prevederile studiilor, analizelor, rapoartelor de specialitate, necesare fundamentării diferitelor tipuri de intervenții, pentru toate specialitățile, după caz, luându-se în calcul scenariile recomandate prin acestea.

Se va analiza şi selecta varianta optimă.

Soluția tehnică propusă prin proiect va răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestora.

Lucrările descrise în documentația elaborată la faza Studiu de fezabilitate cu elemente de D.A.L.I. vor fi conform concluziilor raportului de expertiză tehnică și a soluțiilor recomandate în auditul energetic.

Costurile vor fi încadrate în prețurile unitare de referință pentru lucrări de intervenție/activități eligibile prevăzute în standardul de cost aplicabil, respectiv alte documente relevante - dacă nu există standarde de cost.

PARTEA SCRISA se va întocmi în conformitate cu următoarele precizări:

• Va respecta structura prevederilor din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, respectiv Anexa nr. 5 - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, Anexa nr. 6 - Metodologia privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect, Anexa nr. 7 - Devizul general al obiectivului de investiții şi Anexa nr. 8 – Devizul obiectului. Va respecta prevederile ghidului solicitantului.

• Va prezenta starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții și/sau instalații, potrivit legii.

• Se va elabora pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică, și auditul energetic,  luându-se în calcul scenariul recomandat de către elaboratorul expertizei tehnice, respectiv auditului energetic.

• Va reda concluziile raportului de audit energetic.

• Va respecta recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic și economic.

• Va cuprinde o descriere a lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază.

• Se va prezenta situația existentă a utilităților şi analiza de consum.

• Valoarea totală cu detalierea pe structura Devizului General (conform Anexei 7 la HG. nr. 907 din 2006)

• Devizul general şi devizele pe obiect respectă metodologia şi structura în conformitate cu HG 907/2016 (Anexele nr. 7-8)

• Devizele estimative sunt clare, complete şi realiste şi strâns corelate între ele şi cu piesele desenate

• Se vor prezenta liste de cantități aferente devizelor pe obiecte, complete şi realiste

• Se vor prezenta câte trei oferte de preț pentru fiecare utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care necesită/nu necesită montaj şi pentru dotări

• Notă asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de cost şi, pentru echipamentele şi/sau lucrările pentru care nu există standard de cost, documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent

• Numărul de locuri de muncă create în faza de execuție va fi corelată cu extrasele privind consumurile de forță de muncă și utilaje.

• Se vor prezenta Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției:

-Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) , din care:- construcții-montaj (C+M)

• Durata de realizare (luni) a investiției va fi corelată cu extrasele privind consumul de forță de muncă și utilaje

• Devizele pe Obiect, vor fi întocmite conform Structura Devizului pe Obiect - Anexa 8 din HG nr. 907/2016

• Devizul general va fi corelat cu Devizele pe obiecte

• Devizele pe categorii de lucrări se elaborează cu respectarea nivelurilor maximale prevăzute în standardele de cost în construcții, aplicabile, aprobate prin Hotărârea Guvernului.

• Se vor prezenta specificații şi descrieri tehnice pentru organizarea de șantier, demolări, devieri de rețele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații

• Se vor prezenta descrieri tehnice pentru toate specialitățile: arhitectură, rezistență, instalații interioare şi exterioare, rețele edilitare, tehnologii, componente artistice, sistematizare verticală, amenajări peisajere, design interior, etc., după caz. Piesele scrise vor fi corelate şi vor respecta concluziile din expertiza tehnică şi raportul de audit energetic.

PARTEA DESENATĂ va cuprinde următoarele:

1.Planuri generale

1.1.Plan de încadrare în zonă

1.2 Plan de situație privind amplasarea obiectivelor investiției (plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de proiectare stereografic vizat de O.C.P.I.)

  - Plan privind construcții subterane

1.4 Planșe de specialitate (arhitectură, structură, instalații, dotări şi instalații tehnologice) existent si propus. Planșele vor fi semnate de şeful de proiect şi de toţi specialiștii prinşi în cartușul planșei cu ștampila pătrată de arhitect cu drept de semnătură, conform reglementări OAR.

Planșele de specialități vor fi corelate cu specificațiile tehnice pentru specialități.

Partea desenată va fi corelată cu partea scrisă.

Piesele desenate vor fi complete şi în corespondență cu părțile scrise.

Obligații privind modificarea/revizuirea SF cu elemente de D.A.L.I. și a altor documentații

Prestatorul va avea obligația ca în prețul acceptat al contractului să modifice sau revizuiască sau să actualizeze SF cu elemente de D.A.L.I. după aprobarea acestuia, indiferent dacă acest lucru se datorează culpei sale sau nu, cu sau fără modificarea indicatorilor tehnico- economici și ori de câte ori Achizitorul îi va solicita. Documentația va fi actualizată în urma evaluării, prezentându-se documentația finală, completă, varianta consolidată. Prestatorul are obligația actualizării acesteia, fără costuri suplimentare pentru AC.

Orice modificare/revizuire/actualizare (termeni care au ca scop acoperirea terminologiei utilizate în acest scop) va presupune elaborarea unui memoriu tehnic pe baza unor măsurători și studii elaborate ulterior aprobării SF-ului cu elemente de D.A.L.I., care să justifice aceste modificări/revizuiri, fără a schimba scopul și obiectul inițial al proiectului. Memoriul tehnic va fi însoțit de documentația revizuită și de actualizarea devizului general.

3.4 Termene de prestare a serviciilor și de furnizare a livrabilelor

Data de începere și perioada de derulare

Prestarea serviciilor începe la data semnării contractului de achiziție de către ambele părți.

Termenul pentru pregătirea, elaborarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice este de maximum 3 luni.

Prelungirea termenului  de prestare a serviciilor este posibilă numai pe baza unor justificări foarte bine întemeiate și în condițiile producerii unor evenimente deosebite ori apariției unor situații neimputabile părților. Extinderea duratei contractului nu implică modificarea bugetului stabilit.

3.5. Cerințe referitoare la personal

Prestatorul va pune la dispoziția autorității contractante o echipă formată din personal specializat/atestat/autorizat și cu experiență în toate competențele/specialitățile care vizează serviciile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Numărul și specialitățile personalului solicitat de autoritatea contractantă sunt minime, ofertanții având obligația de a asigura în sprijinul acestora personal propriu suplimentar, ori resurse de personal din afara instituției acestora, ambele categorii urmând a avea prin cumul rol.

Se au în vedere, dar fără a se limita la experții solicitați: experții tehnici conform prevederilor Legii nr. 10/1995 cu modificării și completările ulterioare, ingineri și tehnicieni cu calificări și experiență care corespund cerințelor privind prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei achiziții.

Ofertantul va dispune de echipă, condusă de un manager de proiect/șef de proiect, compusă din specialiști pentru următoarele competențe/specializări, cel puțin:

- Șef proiect

- Inginer proiectant rezistență/CCIA

- Inginer proiectant de instalații electrice

- Inginer proiectant de instalații sanitare

- Inginer proiectant de instalații termice

Precizare: Un expert poate fi nominalizat pentru una sau mai multe poziții, dar nu poate fi nominalizat pentru toate pozițiile solicitate.

Ofertantul poate propune și alți experți în funcție de cum consideră necesar.

Cerințe minime obligatorii pentru personalul implicat în realizarea serviciilor

Experiența persoanelor responsabile de prestarea serviciilor de proiectare:

a) Șef proiect: Persoana desemnată Șef de proiect trebuie să dețină experiența de Șef de proiect, minim 1 contract similar dus la bun sfârșit.

b) Inginer proiectant CCIA/rezistență: Persoana desemnată Inginer proiectant CCIA/rezistență trebuie să dețină experiență de Inginer proiectant CCIA/rezistență, minim 1 contract similar dus la bun sfârșit.

c) Inginer proiectant instalații electrice: Persoana desemnată Inginer proiectant instalații electrice trebuie să dețină experiența de Inginer proiectant instalații electrice, minim 1 contract similar dus la bun sfârșit.

d) Inginer proiectant instalații sanitare: Persoana desemnată Inginer proiectant instalații sanitare trebuie să dețină experiența de Inginer proiectant instalații sanitare, minim 1 contract similar dus la bun sfârșit.

e) Inginer proiectant instalații termice: Persoana desemnată Inginer proiectant instalații termice trebuie să dețină experiență de Inginer proiectant instalații termice, minim 1 contract similar dus la bun sfârșit.

Notă: Prin „contracte duse la bun sfârșit” se înțelege: documentații tehnice similare recepționate la sfârșitul prestării (sfârșit prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție).

Prezența persoanelor nominalizate în echipa de proiect desfășurarea serviciilor se va realiza cu respectarea programului Achizitorului, al asistenței tehnice de supervizare a lucrărilor din proiect, precum și al antreprenorilor cărora le va asigura documentațiile tehnice suplimentare, dacă este cazul, și supravegherea tehnică.

Calificarea, cunoștințele, competențele și experiența solicitată pentru persoanele nominalizate în echipa de proiect trebuie demonstrate cu CV și susținute de documente relevante din activitatea lor.

Sunt necesare documente care dovedesc experiența profesională specifică, şi după caz, documente relevante, din care enumerăm, fără ca enumerarea să aibă caracter exhaustiv: contracte de prestări servicii privind audit energetic, proiectare, contracte de prestări servicii de management de proiect, studii de fezabilitate, diplome de studii superioare, certificate sau alte documente care atestă cursuri de formare profesională și specializare, recomandări de la beneficiari, alte documente echivalente și relevante din care să rezulte îndeplinirea cerințelor privind calificările profesionale și experiența profesională specifică.

Personalul solicitat de Achizitor reprezintă o cerință minimă obligatorie pentru prestarea serviciilor care fac obiectul prezentelor specificații tehnice.

Prestatorul are obligația de a susține echipa de proiect prin oricare alți specialiști necesari pentru buna îndeplinire a serviciilor, fără costuri suplimentare din partea autorității contractante.

3.6. Modalitatea de stabilire și alegere a ofertei câștigătoare

Ținând cont de complexitatea contractului de servicii ce urmează a fi atribuit și specificitatea serviciilor a fi prestate de către Prestator, Achizitorul va stabili și alege oferta câștigătoare ca fiind oferta care îndeplinește cerințele tehnice și prezintă avantaje față de acestea, la un raport calitate/preț competitiv. În acest scop, pentru evaluarea ofertelor, au fost stabiliți următorii factori de evaluare și modalitatea de punctare:

3.6.1. Avantaje financiare

Factorul „Preț” - pentru care se va acorda un punctaj maxim de 40 puncte.

Algoritm de calcul

Punctajul se acordă astfel:

1. Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat;

2. Pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel:

P(n) = (Preț minim ofertat / Preț n) x punctaj maxim alocat.

3.6.2. Avantaje tehnice

Factorul „Componenta tehnică” pentru care se va acorda un punctaj de maxim 60 puncte, cu următorii subfactori:

| Nr. crt. | Factor de evaluare | Punctaj maxim | Algoritm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EXPERIENȚA PROFESIONALĂ A EXPERȚILOR | 60 |  |
| 1 | Șef proiect |  |  |
|  | Participarea în minim 1 un contract, dus la bun sfârșit, în funcția de Șef de proiect. | 20 | Niciun contract – neconform 1 contract – 0 puncte 2 – 5 contracte – 5 puncte 6 - 10 contracte – 15 puncte Mai mult de 10 contracte – 20 puncte |
| 2 | Inginer proiectant CCIA/ rezistență |  |  |
|  | Participarea în minim 1 un contract, dus la bun sfârșit, în funcția de Inginer proiectant CCIA/rezistență. | 10 | Niciun contract – neconform 1 contract – 0 puncte 2 – 5 contracte – 5 puncte Mai mult de 5 contracte – 10 puncte |
| 3 | Inginer proiectant instalații electrice |  |  |
|  | Participarea în minim 1 un contract, dus la bun sfârșit, în funcția de Inginer proiectant instalații electrice. | 10 | Niciun contract – neconform 1 contract – 0 puncte 2 – 5 contracte – 5 puncte Mai mult de 5 contracte – 10 puncte |
| 4 | Inginer proiectant instalații sanitare |  |  |
|  | Participarea în minim 1 un contract, dus la bun sfârșit, în funcția de Inginer proiectant instalații sanitare. | 10 | Niciun contract – neconform 1 contract – 0 puncte 2 – 5 contracte – 5 puncte Mai mult de 5 contracte – 10 puncte |
| 5 | Inginer proiectant instalații termice |  |  |
|  | Participarea în minim 1 un contract, dus la bun sfârșit, în funcția de Inginer proiectant instalații termice. | 10 | Niciun contract – neconform 1 contract – 0 puncte 2 – 5 contracte – 5 puncte Mai mult de 5 contracte – 10 puncte |

Punctaj componenta tehnică = Punctaj subfactor 1 + Punctaj subfactor 2 + Punctaj subfactor 3 + Punctaj subfactor 4 + Punctaj subfactor 5.

Punctajul total = Punctaj componenta financiară + Punctaj componenta tehnică

Punctaj maxim total = 100 puncte

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, Achizitorul are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

4. Locul de prestare a serviciilor din cadrul contractului

Serviciile prevăzute în cadrul contractului de servicii de consultanță se desfășoară la următoarele sedii: sediul Prestatorului și la locul de implementare a proiectului din localitatea Pantelimon, Str. Răscoalei nr. 3-5, jud. Ilfov.

Derularea contractului de servicii de consultanță presupune deplasări ori de câte ori este nevoie sau la cererea Achizitorului (beneficiarului). În cazul deplasărilor, Prestatorul trebuie să asigure pentru echipa sa, pe toată durata deplasărilor, întreaga logistică și echipamentul necesar. Costurile implicate de aceste activități sunt considerate ca incluse în prețul contractului. Costurile cu consumabilele legate de redactarea, multiplicarea și transmiterea documentației, precum și ale oricăror materiale, rapoarte etc. elaborate de experți sunt considerate ca incluse în prețul contractului.

5. Modalități şi condiții de plată

Plata pentru serviciile prestate se va face după obținerea finanțării și semnarea contractului cu instituția finanțatoare.

Achizitorul va efectua plata în baza facturii fiscale, după încheierea procesul verbal de recepție a serviciilor.

În situația în care Achizitorul (Beneficiarul) nu are buget disponibil, acesta va efectua plăți către furnizori utilizând mecanismul de plată a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare, care se realizează în conformitate cu programul de finanțare. În acest caz, plata se va realiza după data încasării sumelor transferate de autoritățile de management pe baza solicitării de finanțare transmise de către Beneficiar.

TERMENE ȘI MODALITĂȚI DE TRANSMITERE A OFERTELOR

Termen limita de transmitere a ofertelor: 16.05.2023, ora 16.00, inclusiv

Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor:

Oferta și toate documentele solicitate, vor fi semnate de către reprezentantul legal/ împuternicit al operatorului economic și vor fi transmise în format electronic sau format fizic (tipărit), astfel:

- în format electronic, către adresa de e-mail: florinmarica@patriarhia.ro.

- în format tipărit, către: Patriarhia Română, în atenția: Pr. Florin Marica, Calea Șerban Vodă nr. 31, ap. 9, sector 4, mun. București.

Nu se accepta oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Modul de prezentare a ofertei

Operatorii economici vor prezenta, următoarele documente:

a) Declarație conform căreia ofertantul nu se află în situația unui conflict de interese

Formularul nr. 1 - Declarație pe proprie răspundere conform căreia ofertantul nu se află în situația unui conflict de interese.

În situația în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află într-una din situațiile prevăzute la art. 14 din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de lucrări.

În cazul asocierilor, fiecare membru al asocierii va depune această declarație.

b) Declarație privind respectarea normelor de sănătate, securitate și protecția muncii - Formularul nr. 2

c) Propunerea financiară - Formular de ofertă (Formularul nr. 3);

Valabilitatea ofertei va fi specificată în Formularul de ofertă – și va fi de minim 30 de zile de la data limita pentru transmiterea ofertelor.

d) Certificatul constatator emis de ONRC, în copie, care sa ateste domeniul / domeniile de activitate autorizat(e) al(e) ofertantului si corespondenta acestora cu obiectul contractului.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondență în codul / codurile CAEN din certificatul constatator prezentat de ofertant. Informațiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale / valide la data prezentării acestuia. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o formă de  înregistrare în condițiile legii din țara de rezidentă, să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească faptul că au capacitatea de exercitare a activității profesionale în ceea ce privește realizarea activităților economice care fac obiectul contractului.

e) Propunerea tehnică elaborată în conformitate cu toate cerințele minime solicitate în prezentul document.

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu specificațiile din prezenta documentație – specificații tehnice.

Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească condițiile de asigurare a calității, de protecția a mediului și toate obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii stabilite prin legislația și normativele în vigoare.

Propunerea tehnică va fi însoțită de:

- Graficul de prestare a serviciilor;

- CV semnat de titular pentru experții solicitați de Achizitor în prezenta documentație – specificații tehnice;

- diplome/certificate/atestate/alte documente echivalente din care să rezulte îndeplinirea cerințelor privind calificările profesionale;

- contracte prestări servicii/recomandări din partea beneficiarilor/decizii de numire/ contracte individuale de munca/fișe de post sau alte documente echivalente din care să rezulte îndeplinirea cerințelor privind experiența profesională;

- declarație de disponibilitate sau acordul persoanelor, semnată de fiecare persoană.

În măsura în care există asociați, terți susținători sau subcontractanți, vor fi depuse Acordurile de asociere, acordurile de subcontractare sau Angajamentul de susținere, dacă este cazul. Asociații și subcontractanții, dacă există, vor prezenta, de asemenea, Certificatul constatator emis de ONRC care sa ateste domeniul / domeniile de activitate autorizat(e) al(e) ofertantului și corespondența acestora cu obiectul contractului. De asemenea, în măsura în care există asociați, terți susținători sau subcontractanți, aceștia vor depune Declarația privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese și Declarație privind respectarea normelor de sănătate, securitate și protecția muncii.

Eventualele solicitări de clarificări privind prezenta achiziție vor fi transmise pe adresa florinmarica@patriarhia.ro, semnate cu semnătură electronica extinsă, în format editabil, cel târziu până la data de 11.05.2023, ora 14.00.

6. Alte aspecte în legătură cu derularea contractului

RISCURI

În pregătirea ofertei, operatorii economici trebuie să aibă în vedere riscurile ce pot apărea în derularea contractului de prestări servicii. Ofertantul va trebui să ia în considerare resursele de timp, financiare sau de altă natură necesare evitării/diminuării efectelor riscurilor menționate.

Riscuri care pot fi identificate la momentul elaborării specificațiilor tehnice și riscuri care pot apărea în derularea contractului:

dificultăți de colaborare și comunicare între factorii interesați implicați;

datele și informațiile necesare desfășurării serviciilor comunicate de către Achizitor (beneficiar) nu sunt suficiente pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin specificațiilor tehnice;

adăugarea de activități/solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților.

PRINCIPII ORIZONTALE

Echipa de proiect va fi constituită din membrii care cunosc și respectă politica egalității de gen, de șanse și a nediscriminării, astfel încât toate persoanele implicate în proiect vor fi tratate cu respect indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condițiile de egalitate a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural, orice alte domenii ale vieții publice.

Termenii utilizați în documentele proiectului pentru denumirea diverselor roluri se înțeleg atât la feminin, cât și la masculin.

PROTECȚIA MEDIULUI

Toate acțiunile derulate în scopul îndeplinirii contractului de prestări servicii trebuie să aibă în vedere prevenirea producerii de deșeuri, de exemplu prin alegerea celor mai bune tehnologii. Dacă evitarea producerii de deșeuri nu este întotdeauna posibilă, atunci trebuie minimizată cantitatea de deșeuri generată prin reutilizare, reciclare și valorificare energetică. Astfel, colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificării acestora contribuie la reducerea cantității de deșeuri ce sunt eliminate prin depozitare. Etapa de eliminare a deșeurilor trebuie aplicată numai după ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, în mod responsabil, astfel încât să nu producă efecte negative asupra mediului.

Notă:

Cerințele tehnice definite la nivelul prezentului document sau a altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.